2019年度柳叶湖农产品集散物流中心

专项资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

该项目资金预算安排50.00万元，项目主要建设内容为修建物流集散中心，可为七里桥街道辐射范围内的农产品进行集中托、销、运一体的物流港口。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

（1）项目绩效总目标

使用中央、省市区专项扶贫资金，全面实施脱贫攻坚和特色农产品走出去的模式，以贫困户增收为目标，着力将单卖农产品向集约物流产业转变，将阶段性扶贫向可持续性商业扶贫转变，单一渠道销售向多渠道销售转变，将辖区贫困户和扶贫农业企业上产的农产品及特色农产品，通过现代化物流驱策带动起来，帮扶社区居民及贫困户脱贫致富。

（2）2019 年绩效目标

及时建成农产品物流集散中心，集中带动区域经济发展，带动贫困户生产劳作的积极性，为促进贫困地区经济发展，促进农产品集中发展，增加贫困户收入。

1.建成3000平方米农产品物流集散中心。

2.在集散中心提供50人的就业岗位。

3. 增加建档立卡贫困人口年人均收入240元。

4. 增加建档立卡贫困人口总收入2.9万元。

5. 受益建档立卡贫困人口数124人。

6. 受益建档立卡贫困人口满意度达到98%及以上。

二、绩效自评工作开展情况

该农产品集散物流中心完成后，七里桥街道办事处专门成立了绩效自评小组，通过收集相关数据和信息资料，对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

柳叶湖农产品集散物流中心建设项目实际拨付50.00万元，资金全部用于农产品集散物流中心建设，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。

2. 项目资金执行情况分析

2019年该项目实际支出50.00万元，全部用于农产品物流集散中心的建设。到位资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

一是资金使用信息公开和公示制度建设和执行。资金的使用均在街道办事处政务公开栏进行公告、公示，确保社区居民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况。

二是资金监管制度建设和执行。成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。并制定了《财政专项扶贫资金管理办法》等相关文件来管理专项资金。

三是街道办事处财政所为扶贫专项资金建立资金台账，做到了专款专用。村账镇代理建立专账，专人负责。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）已建成3000平方米农产品物流集散中心，目标已完成。

（2）提供了50人的就业岗位，目标已完成。

（3）建档立卡贫困人口年人均收入240元分红，已打入贫困户账户，目标已完成。

2.效益指标完成情况分析

通过项目的实施，对农产品物流中心投入资金50万元用于基础设施项目建设的方式，在提高贫困户收入，以解决贫困户脱贫方面取得了较好地社会效益，主要表现为：

（1）增加建档立卡贫困人口总收入2.9万元。

（2）已与124名建档立卡贫困户签了产业扶贫合同，目标已完成。

3.满意度指标完成情况分析

经现场走访调查，受益贫困人口满意度为98%。目标已完成。

四、下一步改进措施

1.扩大农产品物流中心的影响，加大投入，将辖区内的农副产品打包后，形成集约规模发展。

2.吸引社会力量与资金参股合作，扩大生产规模，扩大产业发展，将更多的实惠带给社区居民及贫困户，带动全面发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

柳叶湖农产品集散物流中心项目资金绩效工作已完成，达到了预期效果，自评100分，该项目绩效情况及时公开。

常德市柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处

2019年11月25日