**2019年度肖伍铺社区农村基础设施建设**

**项目专项资金绩效自评总结报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

该项目资金预算安排30.00万元，项目主要建设内容为肖伍铺社区农村村组道路建设。

 2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

（1）项目绩效总目标

使用中央、省市区专项扶贫资金，加强农村基础设施建设，改善村民交通出行条件，提高贫困户村民经济收入。

（2）2019 年绩效目标

按照上级文件精神、指标下达要求，扶贫专项资金及时下拨到企业账户，农村基础设施得到完善，对非贫困村道路进行新建和改建，提高道路通畅率，改善村民的居住环境及出行条件。

1. 非贫困村改建公路里程0.46公里。
2. 项目工程验收合格率100%。
3. 项目工程完成及时率100%。
4. 受益建档立卡贫困人口数42人。

5.受益贫困人口满意度98%以上。

二、绩效自评工作开展情况

该扶贫项目完成后，白鹤镇人民政府专门成立了绩效自评小组，通过收集相关数据和信息资料，对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

肖伍铺社区农村村组道路建设项目实际拨付30万元，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。

2. 项目资金执行情况分析

2019年该项目实际支出30.00万元，主要用于肖伍铺社区11组通组公路硬化工程。到位资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

一是资金使用信息公开和公示制度建设和执行。镇和村在镇政府、村部政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况。

二是资金监管制度建设和执行。成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。并制定了《财政专项扶贫资金管理办法》等相关文件来管理专项资金。

三是镇财政所为扶贫专项资金建立资金台账，做到了专款专用。村账镇代理建立专账，专人负责。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）该项目已完成改建公路里程0.46公里，目标已完成。

（2）该项目工程已验收合格,目标已完成。

（3）该项目已在2019年9月30日前完成，目标已完成。

2.效益指标完成情况分析

通过项目的实施，肖伍铺社区农村基础设施建设工程30万元主要用于肖伍铺社区11组通组公路硬化工程，在加强农村基础设施建设，改善村民交通出行条件方面取得了较好地社会效益，主要表现为：

（1）受益建档立卡贫困人口数42人。

（2）工程设计使用年限≥10年。

3.满意度指标完成情况分析

经现场调查，受益贫困人口满意度为98%。目标已完成。

四、下一步改进措施

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

肖伍铺社区农村基础设施建设工程项目资金绩效工作已完成，达到了预期效果，自评100分，该项目绩效情况及时公开。

常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府

2019年11月26日