附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名 称 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 上年 结转 | 年初 预算 |  | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 843.39万元 |  | 890.14万元 | 847.37万元 | 10 | 95.15% |  | 95.15 |
|  | 按收入性质分：843.39万元 |  |  |  |  |  | 按支出性质分：843.39万元 |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：843.39万元 |  |  |  |  |  | 其中：基本支出：815.62万元 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  |  | 项目支出：27.77万元 |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 加大路面治超执法力度，确保无一辆超限车辆通过辖区；全面提高超限运输整治效果，超限车辆在辖区的通行率逐年下降；强化路政巡查，维护路产路权，保护公路完好；加大路面超限整治宣传，提高车主意识；维护好道路设备设施，确保正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照预期目标完成 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值/率 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监测、检测行驶车辆 |  | 60000台 |  | 59280台 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 路政巡查 |  | 255天 |  | 254次 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 清理路障及乱摆摊点 |  | 120次 |  | 122次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 清理路障 |  | 100处 |  | 96处 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 拆装违章标牌 |  | 2块 |  | 4块 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 养护管理路段 |  | 24.62公里 |  | 24.62公里 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 铲挖路肩 |  | 4000平方 |  | 4150平方 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 清挖水沟 |  | 3000米 |  | 3205米 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 道路树木刷白 |  | 5公里 |  | 5公里 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 病虫防治 |  | 10公里 |  | 10公里 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 除草 |  | 25公里 |  | 25公里 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 超限车辆检测率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 检测结果准确率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 及时处理率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 超限车辆卸载分装率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 巡查发现问题处理率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公路养护质量验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 保障路段畅通安全率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成及时率 |  | 2024年内 |  | 2024年内 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本发生规范合理率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  | 年终追加专项资金，冰雪天气费用及冰雪天气物资储存仓库费用。 |
|  |  |  | 基本支出控制额 |  | 815.62万元 |  | 794.60万元 | 6 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目支出控制额 |  | 27.77万元 |  | 52.77万元 | 6 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 |  | 无 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护路面安全，防范重大安全事故。 |  | 提升 |  | 提升 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 严格路政巡查，保护路产路权。 |  | 提升 |  | 提升 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 落实公路维护管养，保证路面通行质量。 |  | 提升 |  | 提升 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | - 对公路使用寿命的影响。 |  | 提升 |  | 提升 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 司机满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |