柳叶湖旅游度假区生态环境保护委员会

关于配合湖南省环境保护督察工作协调联络组D201807058号信访件办理情况公示

根据湖南省环境保护工作领导小组《关于印发<关于中央环保督察反馈问题整改及交办信访件办结销号标准和有关程序的指导意见>的通知》和常德市突出环境问题整改工作领导小组《关于印发<常德市指导中央环境保护督察整改验收工作方案>的通知》的要求，现对已完成整改的问题情况进行公示。

反映事由：太阳山天鹅湾小区业主私自在沾天湖里填土加大自家宅院，对生态造成破坏。

责任单位(市级)：柳叶湖旅游度假区管理委员会

监管单位：市环保局柳叶湖分局

整改目标：依法责令违规业主停止填土，拆除违建（构）物，恢复原状，保护生态环境

完成情况：

1、7月6日，管委会专题会后，迅速组织拆违控违办、国土分局、规划分局、农村工作局、城管局、白鹤镇、景管处以及小区物业等部门和单位进行了实地调查核实，召开了现场协调会，商议了前期处理工作方案。

2、7月7日，拆违控违办、国土分局、规划分局组织执法人员和专业测绘人员，对业主占湖范围进行了现场确认，对占湖建（构）筑物进行测量，对违法事实进行了认定。

3、7月8日，拆违控违办、国土分局、规划分局、农村工作局、城管局、白鹤镇等部门和单位对相关业主进行了集中约谈，通报了违法情况，宣讲了法律政策。会后，专门拟定了违法建筑代拆委托书。

4、7月9日，各相关单位和部门联合组织开始动员业主签订违法建筑代拆委托书。

5、7月9日下午，管委会主任方志炜专题调度了此项工作，并要求迅速拿出拆除和修复方案，对自拆和委托拆除的违法建筑在7月25日前拆除到位，对拒不拆除的住户，迅速进入立案查处程序，完善程序后组织拆除。对拆除后的建筑垃圾和土方清运出去，同时做好护坡和水生植物栽培修复工作。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式并附联系方式，向柳叶湖环保分局反馈。邮寄以邮戳时间为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2018年8月24日至2018年8月28日，共5天

受理部门：柳叶湖环保分局

联系电话：7129437

联系地址：柳叶湖旅游度假区管委会437室