柳叶湖旅游度假区生态环境保护委员会

关于配合湖南省环境保护督察工作协调联络组D201807032号信访件办理情况公示

根据湖南省环境保护工作领导小组《关于印发<关于中央环保督察反馈问题整改及交办信访件办结销号标准和有关程序的指导意见>的通知》和常德市突出环境问题整改工作领导小组《关于印发<常德市指导中央环境保护督察整改验收工作方案>的通知》的要求，现对已完成整改的问题情况进行公示。

反映事由：柳叶湖双桥村3组至湘雅医院的一条沟里污水臭气熏天，垃圾成堆

# 责任单位（市级）：柳叶湖旅游度假区管理委员会

监管单位：市环保局柳叶湖分局

整改目标：整治黑臭水体，清理沟渠垃圾

完成情况：

1、7月4日接区转办的群众信访举报件后，柳叶湖街道书记、主任和负责环保、水利的同志与社区工作人员火速到现场进行走访调查，通过现场调查核实该渠名为双丰渠，渠内异味散发、垃圾成堆情况基本属实。

2、7月7日，市环保局局长、柳叶湖管委会主任方志炜、管委会副主任、柳叶湖街道书记、主任一道再次查看整改到位后的现场，安排相关单位对沿线垃圾堆积点进行清理、转运；对没有垃圾池的居民户门口放置垃圾桶15个；街道社区干部已入户进行针对性宣传，劝导群众乱倒垃圾自觉维护周边环境和监督外来垃圾进入双丰渠。

3、双丰渠改造于2018年3月在常德市发改委参加洞庭湖生态环境整治“五结合”现场培训会议上已经制定改造方案。2018年6月25日建筑水利设计部门已经现场勘察，7月底前完成设计和制图任务，8月进行招投标任务，9月份开工，11月底竣工验收。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式并附联系方式，向柳叶湖环保分局反馈。邮寄以邮戳时间为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2018年8月24日至2018年8月28日，共5天

受理部门：柳叶湖环保分局

联系电话：7129437

联系地址：柳叶湖旅游度假区管委会437室